Практическая работа №5

Тема: Анализ рисков внедрения и формирование итогового плана внедрения программного обеспечения

1. Цель работы

Научиться выявлять возможные риски при внедрении программного обеспечения, оценивать их вероятность и последствия, определять способы предупреждения проблем и формировать итоговый план внедрения программного продукта.

2. Результат практической работы

По итогам занятия необходимо:

- определить основные риски внедрения HelpDesk;

- оценить вероятность возникновения рисков;

- определить возможные последствия;

- предложить меры предотвращения;

- определить действия при возникновении проблемы;

- сформировать итоговый план внедрения HelpDesk;

- объединить результаты предыдущих практических работ.

После выполнения Практической работы №5 должен быть получен завершённый документ:

«План внедрения программного обеспечения HelpDesk».

3. Исходная ситуация

В предыдущих практических работах уже были определены:

- назначение системы HelpDesk;

- пользователи системы;

- основные функции;

- цели внедрения;

- задачи внедрения;

- ожидаемые результаты;

- системные требования;

- программное окружение;

- требования к MS SQL Server;

- использование ADO.NET;

- основные этапы внедрения;

- календарный план;

- ответственные исполнители;

- контрольные точки.

Однако даже хорошо составленный план не гарантирует, что внедрение пройдёт без проблем.

Например:

Программа установлена, но не подключается к MS SQL Server.

Или:

Рабочий компьютер не соответствует требованиям.

Или:

После ошибки была повреждена база данных, а резервной копии нет.

Поэтому перед внедрением необходимо определить возможные риски и заранее продумать способы их предотвращения.

4. Краткие теоретические сведения

Риск

Риск — возможное событие или ситуация, которая может отрицательно повлиять на процесс внедрения или дальнейшую эксплуатацию программного обеспечения.

Риск ещё не является возникшей проблемой.

Например:

Возможная потеря базы данных — риск.

Если база данных уже потеряна — это возникшая проблема.

Вероятность риска

Вероятность риска показывает, насколько вероятно возникновение определённой проблемы.

В данной работе будем использовать три уровня:

Низкая

Проблема маловероятна.

Средняя

Проблема может возникнуть при определённых условиях.

Высокая

Вероятность возникновения проблемы достаточно велика.

Последствия риска

Последствия показывают, насколько серьёзно проблема повлияет на работу системы.

Используем три уровня:

Низкие

Проблема практически не мешает работе.

Средние

Часть функций временно недоступна или работа затруднена.

Высокие

Система полностью не работает или возможна потеря данных.

Меры предотвращения

Меры предотвращения риска — действия, выполняемые заранее для уменьшения вероятности возникновения проблемы.

Например:

Риск:

Потеря базы данных.

Мера предотвращения:

Настройка регулярного резервного копирования.

План реагирования

План реагирования — последовательность действий, которую необходимо выполнить, если проблема всё-таки возникла.

Например:

Проблема:

HelpDesk не подключается к MS SQL Server.

Действия:

- Проверить доступность сервера.

- Проверить службу SQL Server.

- Проверить строку подключения.

- Проверить учётные данные.

- Проверить разрешение сетевых подключений.

5. Ход выполнения работы

Задание 1. Определение возможных рисков

Определите минимум 10 рисков, которые могут возникнуть при внедрении HelpDesk.

Можно рассмотреть следующие направления:

- оборудование;

- операционная система;

- сеть;

- MS SQL Server;

- база данных;

- ADO.NET;

- пользовательские учётные записи;

- человеческий фактор;

- безопасность;

- резервное копирование.

Заполните таблицу.

| № | Возможный риск | К чему может привести |
| --- | --- | --- |
| 1 | Компьютер не соответствует системным требованиям |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |

Задание 2. Классификация рисков

Разделите найденные риски на категории.

Используйте категории:

- технический;

- программный;

- сетевой;

- информационный;

- организационный;

- пользовательский;

- связанный с безопасностью.

Заполните таблицу.

| Риск | Категория |
| --- | --- |
| Недоступен MS SQL Server |  |
| Ошибка строки подключения |  |
| Потеря базы данных |  |
| Неверные действия пользователя |  |
| Отсутствует сетевое соединение |  |
| Недостаточно места на диске |  |
| Пользователь забыл пароль |  |
| Повреждение файлов программы |  |

Задание 3. Оценка вероятности рисков

Для каждого риска определите вероятность:

- низкая;

- средняя;

- высокая.

Заполните таблицу.

| Риск | Вероятность |
| --- | --- |
| Ошибка подключения к MS SQL Server |  |
| Потеря базы данных |  |
| Отсутствие сетевого подключения |  |
| Ошибка пользователя |  |
| Несоответствие компьютера требованиям |  |
| Повреждение программы |  |
| Неверная настройка прав доступа |  |
| Отсутствие резервной копии |  |

Задание 4. Оценка последствий

Для каждого риска определите серьёзность последствий:

- низкая;

- средняя;

- высокая.

Заполните таблицу.

| Риск | Последствия |
| --- | --- |
| Недоступен MS SQL Server |  |
| Не работает поиск |  |
| Потеря базы данных |  |
| Пользователь не может войти |  |
| Не работает одна кнопка |  |
| Отсутствует сетевое соединение |  |
| Дублирование записей |  |
| Некорректно настроены права доступа |  |

Задание 5. Определение уровня риска

Используйте правило:

Высокий риск — высокая вероятность и/или серьёзные последствия.

Средний риск — проблема влияет на работу, но не обязательно полностью блокирует систему.

Низкий риск — проблема имеет небольшое влияние или малую вероятность.

Заполните таблицу.

| Риск | Вероятность | Последствия | Итоговый уровень риска |
| --- | --- | --- | --- |
| Недоступен сервер БД |  |  |  |
| Потеря данных |  |  |  |
| Ошибка пользователя |  |  |  |
| Отсутствие сети |  |  |  |
| Ошибка интерфейса |  |  |  |
| Неверная строка подключения |  |  |  |

Задание 6. Разработка мер предотвращения

Для каждого риска предложите способ его предотвращения.

Заполните таблицу.

| Риск | Мера предотвращения |
| --- | --- |
| Потеря базы данных |  |
| Ошибка подключения к серверу |  |
| Отсутствует .NET |  |
| Пользователь вводит некорректные данные |  |
| Недостаточно прав |  |
| Пользователь случайно удаляет заявку |  |
| Не работает сетевое подключение |  |
| Программа повреждена |  |

Задание 7. Разработка плана реагирования

Определите, что необходимо делать, если проблема уже возникла.

Заполните таблицу.

| Проблема | Действия специалиста |
| --- | --- |
| HelpDesk не запускается |  |
| Нет подключения к MS SQL Server |  |
| Пользователь не может авторизоваться |  |
| База данных повреждена |  |
| Не сохраняются новые заявки |  |
| Программа работает слишком медленно |  |

Для каждой проблемы необходимо указать минимум 2–3 действия.

Задание 8. Анализ критического риска

Рассмотрите ситуацию.

В системе HelpDesk несколько месяцев хранились заявки пользователей. Во время обслуживания сервера база данных была повреждена. Резервная копия создавалась только при первоначальном внедрении системы и давно не обновлялась.

Ответьте на вопросы.

1. Какой риск реализовался?

2. Почему последствия можно считать серьёзными?

3. Какая ошибка была допущена при организации сопровождения?

4. Какие меры необходимо было принять заранее?

5. Что необходимо сделать после восстановления системы?

Задание 9. Анализ проблемы с подключением

Рассмотрите ситуацию.

HelpDesk установлен на новый компьютер. При запуске программа открывается нормально, но после ввода логина появляется ошибка подключения к базе данных. Другие пользователи продолжают работать с системой без ошибок.

Определите возможные причины.

Укажите минимум 5 причин.

После этого составьте порядок диагностики.

Шаг 1

Шаг 2

Шаг 3

Шаг 4

Шаг 5

Задание 10. Составление реестра рисков

Сформируйте итоговый реестр рисков HelpDesk.

В него необходимо включить минимум 8 наиболее важных рисков.

| ID | Риск | Вероятность | Последствия | Уровень | Предотвращение | Действия при возникновении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 |  |  |  |  |  |  |
| R-02 |  |  |  |  |  |  |
| R-03 |  |  |  |  |  |  |
| R-04 |  |  |  |  |  |  |
| R-05 |  |  |  |  |  |  |
| R-06 |  |  |  |  |  |  |
| R-07 |  |  |  |  |  |  |
| R-08 |  |  |  |  |  |  |

Задание 11. Определение наиболее опасных рисков

Из составленного реестра выберите 3 наиболее серьёзных риска.

Риск №1

Название:

Почему является опасным:

Способ предотвращения:

Риск №2

Название:

Почему является опасным:

Способ предотвращения:

Риск №3

Название:

Почему является опасным:

Способ предотвращения:

Задание 12. Формирование итогового плана внедрения

Теперь необходимо объединить результаты Практических работ №1–5.

Создайте новый документ:

План_внедрения_HelpDesk.docx

Документ должен иметь следующую структуру.

ПЛАН ВНЕДРЕНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ HELPDESK

1. Общая информация о программном продукте

Указать:

- название программы;

- назначение;

- основные пользователи;

- основные функции.

Используйте материалы Практической работы №1.

2. Цель внедрения

Указать:

- основную цель;

- дополнительные цели;

- основные задачи;

- ожидаемые результаты.

Используйте материалы Практической работы №2.

3. Системные требования

Указать:

- требования к процессору;

- ОЗУ;

- дисковому пространству;

- операционной системе;

- сети.

Используйте материалы Практической работы №3.

4. Программное окружение

Указать используемые компоненты:

- Windows;

- .NET;

- HelpDesk;

- MS SQL Server;

- ADO.NET;

- SQL.

5. Архитектура программного окружения

Добавить схему:

Пользователь

↓

Windows Forms

↓

C#

↓

ADO.NET

↓

MS SQL Server

↓

HelpDeskDB

6. Этапы внедрения

Перечислить основные этапы.

Например:

- Проверка рабочего места.

- Подготовка программного окружения.

- Настройка MS SQL Server.

- Создание базы данных.

- Установка HelpDesk.

- Настройка подключения.

- Проверка.

- Подготовка пользователей.

- Ввод в эксплуатацию.

7. Календарный план

Вставить итоговую таблицу из Практической работы №4.

| № | Этап | Работа | Продолжительность | Ответственный | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

8. Контрольные точки

Указать минимум 5 контрольных точек.

Например:

- рабочее место соответствует требованиям;

- MS SQL Server доступен;

- база HelpDeskDB создана;

- приложение подключается к базе;

- пользователь успешно авторизуется;

- тестовая заявка сохраняется.

9. Риски внедрения

Вставить реестр рисков.

10. Резервное копирование

Кратко описать:

- какие данные необходимо резервировать;

- когда создавать резервную копию;

- где она должна храниться;

- кто отвечает за резервное копирование.

11. Проверка готовности системы

Составьте финальный чек-лист.

| № | Проверяемый пункт | Готовность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Компьютер соответствует системным требованиям | □ |
| 2 | Установлен необходимый .NET | □ |
| 3 | Настроен MS SQL Server | □ |
| 4 | Создана база HelpDeskDB | □ |
| 5 | Настроено подключение | □ |
| 6 | HelpDesk запускается | □ |
| 7 | Авторизация работает | □ |
| 8 | Данные записываются в БД | □ |
| 9 | Создана резервная копия | □ |
| 10 | Пользователь проинструктирован | □ |

12. Заключение

Написать краткое заключение о готовности плана к использованию.

6. Итоговая проверка документа

Проверьте итоговый план по чек-листу.

- Есть описание HelpDesk.

- Указана цель внедрения.

- Определены задачи.

- Указаны системные требования.

- Указано программное окружение.

- Присутствует MS SQL Server.

- Указана роль ADO.NET.

- Определены этапы.

- Определены сроки.

- Назначены ответственные.

- Определены контрольные точки.

- Составлен реестр рисков.

- Предусмотрено резервное копирование.

- Есть итоговый чек-лист.

- Написано заключение.

7. Вывод по практической работе

Напишите вывод объёмом 5–7 предложений.

В выводе необходимо указать:

- какие риски были выявлены;

- зачем необходимо оценивать вероятность и последствия;

- какие риски являются наиболее опасными;

- почему необходимо заранее определить меры предотвращения;

- какой итоговый документ был сформирован;

- для чего будет использоваться план внедрения.

Вывод

8. Что необходимо сдать

По итогам Практической работы №5 необходимо сдать два файла.

1. Отчёт по Практической работе №5

Практическая_работа_05.docx

2. Итоговый документ

План_внедрения_HelpDesk.docx

9. Структура папки после выполнения работы

Иванов_Иван_ИСП21

└── Учебная_практика

└── HelpDesk

├── Документация

│ ├── Практическая_работа_01.docx

│ ├── Практическая_работа_02.docx

│ ├── Практическая_работа_03.docx

│ ├── Практическая_работа_04.docx

│ ├── Практическая_работа_05.docx

│ └── План_внедрения_HelpDesk.docx

├── База_данных

└── Исходный_код

10. Требования к оформлению

- шрифт — Times New Roman;

- размер — 14 pt;

- межстрочный интервал — 1,5;

- основной текст — по ширине;

- заголовки — полужирным;

- таблицы оформить аккуратно;

- структура итогового плана должна соблюдаться;

- материал предыдущих практических работ необходимо использовать и при необходимости доработать;

- копировать предыдущие работы полностью в отчёт №5 не требуется.

11. Критерии оценивания

Оценка «5»

- определено не менее 10 рисков;

- риски классифицированы;

- определены вероятность и последствия;

- разработаны меры предотвращения;

- сформирован реестр рисков;

- определены наиболее опасные риски;

- разработан план реагирования;

- сформирован полный итоговый план внедрения HelpDesk;

- студент может объяснить содержание документа.

Оценка «4»

- основная часть работы выполнена;

- выявлены основные риски;

- итоговый план составлен;

- имеются небольшие недочёты или пропуски.

Оценка «3»

- выполнено не менее половины заданий;

- риски определены поверхностно;

- отсутствуют отдельные разделы итогового плана;

- документ требует существенной доработки.

Оценка «2»

- анализ рисков практически отсутствует;

- итоговый план внедрения не сформирован;

- большая часть заданий не выполнена;

- студент не может объяснить результат.

12. Контрольные вопросы

- Что называется риском внедрения?

- Чем риск отличается от уже возникшей проблемы?

- Что показывает вероятность риска?

- Что показывают последствия риска?

- Для чего необходимо определять меры предотвращения?

- Что такое план реагирования?

- Назовите пример технического риска.

- Назовите пример риска, связанного с базой данных.

- Почему резервное копирование важно при эксплуатации HelpDesk?

- Что входит в итоговый план внедрения программного обеспечения?

13. Итог первого блока учебной практики

Практические работы №1–5 завершают вид работ:

«Разработка плана внедрения разрабатываемого программного обеспечения».

По итогам данного блока студент должен иметь готовый документ:

«План внедрения программного обеспечения HelpDesk».

На следующих практических работах начинается следующий вид работ:

«Разработка модулей системы в соответствии с требованиями».

Следующий этап — анализ требований к разрабатываемой системе и подготовка к созданию программных модулей HelpDesk.